附件1

安徽省2016年风电开发建设方案项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目单位 | 建设规模（万千瓦） | 计划核准时间 | 预计投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 129.75 |  |  |
| 1 | 龙源明光市古沛风电场项目 | 滁州市明光市 | 龙源电力集团股份有限公司 | 5 | 2016年11月 | 2018年5月 |
| 2 | 龙源明光市桥头风电场项目 | 滁州市明光市 | 龙源电力集团股份有限公司 | 5 | 2016年12月 | 2018年12月 |
| 3 | 龙源繁昌县新林风电场项目 | 芜湖市繁昌县 | 龙源电力集团股份有限公司 | 5 | 2016年12月 | 2018年12月 |
| 4 | 上海电力东至县木塔风电场项目 | 池州市东至县 | 上海电力新能源发展有限公司 | 10 | 2016年12月 | 2017年12月 |
| 5 | 聚合天长市杨村风电场项目 | 滁州市天长市 | 天长聚合风力发电有限公司 | 4.8 | 2016年9月 | 2017年9月 |
| 6 | 聚合萧县天门风电场项目 | 宿州市萧县 | 萧县聚合风力发电有限公司 | 4.8 | 2016年12月 | 2017年12月 |
| 7 | 华电福新东至县泥溪风电场项目 | 池州市东至县 | 华电福新能源股份有限公司 | 15 | 2016年10月 | 2018年12月 |
| 8 | 中广核东至县昭潭风电场项目 | 池州市东至县 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司 | 5 | 2016年11月 | 2018年2月 |
| 9 | 中广核南陵县工山风电场项目 | 芜湖市南陵县 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司 | 5 | 2016年11月 | 2018年2月 |
| 10 | 天润金寨县朝阳山二期风电场项目 | 六安市金寨县 | 六安金润新能源有限公司 | 5 | 2016年6月 | 2017年6月 |
| 11 | 华能国际明光市紫阳风电场项目 | 滁州市明光市 | 华能国际电力股份有限公司 | 4.62 | 2016年7月 | 2018年2月 |
| 12 | 信义金寨县东高山二期风电场项目 | 六安市金寨县 | 金寨信义风能有限公司 | 5.6 | 2016年8月 | 2017年7月 |
| 13 | 华润凤阳县石门山风电场项目 | 滁州市凤阳县 | 华润电力（风能）开发有限公司 | 4.98 | 2016年9月 | 2017年11月 |
| 14 | 华润明光市栖凤风电场项目 | 滁州市明光市 | 华润电力（风能）开发有限公司 | 5 | 2016年12月 | 2018年6月 |
| 15 | 华润金寨县旺山风电场项目 | 六安市金寨县 | 华润电力（风能）开发有限公司 | 5 | 2016年11月 | 2017年11月 |
| 16 | 深能泗县敦集风电场项目 | 宿州市泗县 | 泗县深能能源投资有限公司 | 4.95 | 2016年10月 | 2017年11月 |
| 17 | 大连尚能休宁县马金岭风电场项目 | 黄山市休宁县 | 大连尚能科技发展有限公司 | 5 | 2016年8月 | 2017年9月 |
| 18 | 大连尚能禹会区风电场项目 | 蚌埠市禹会区 | 大连尚能科技发展有限公司 | 5 | 2016年8月 | 2017年9月 |
| 19 | 华能新能源霍山县龙凤山一期风电场项目 | 六安市霍山县 | 华能新能源股份有限公司 | 5 | 2016年11月 | 2017年12月 |
| 20 | 国家电投东至县红旗岭风电场项目 | 池州市东至县 | 国家电投集团安徽池州新能源有限公司 | 10 | 2016年9月 | 2017年12月 |
| 21 | 中路股份绩溪县高空风能发电项目 | 宣城市绩溪县 | 中路股份有限公司 | 10 | 2016年5月 | 2018年8月 |